HealthMatch

Resumo executivo para a Diretoria da Coaph   ·   Junho 2026   ·   Confidencial

A decisão: investir R$ 1,5 mi (trancheado) no HealthMatch como software de automação operacional — justificado pela redução do custo de prepostos da Coaph (~R$ 240 mil/mês), independentemente de escala externa. A expansão para outras cooperativas, hospitais e setor público é upside opcional.

O custo que atacamos

A Coaph gasta hoje ~R$ 240 mil/mês (R$ 2,88 mi/ano) com prepostos na gestão manual de plantões, escalas, contatos, confirmações e conciliação financeira. O HealthMatch automatiza esse fluxo: matching, abordagem por IA no WhatsApp, confirmações e financeiro — reduzindo horas manuais e, com redesenho do processo, o custo.

Tese defensiva — payback só com a economia interna

| Cenário | Economia | Economia/ano | Payback | ROI anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador (base) | 25% | R$ 720 mil | ~25 meses | 48% |
| Realista | 50% | R$ 1,44 mi | ~12,5 meses | 96% |
| Otimista | 75% | R$ 2,16 mi | ~8,3 meses | 144% |

100% (R$ 2,88 mi/ano, payback ~6,3 m) é teto teórico — não é premissa. Base de defesa: 25% a 50%. Mesmo no conservador, o aporte se paga em ~2 anos sem nenhum cliente externo.

Duas teses, separadas

Defensiva (base da decisão): reduzir o custo operacional da própria Coaph. Ofensiva (upside opcional): virar plataforma escalável (outras cooperativas, hospitais, setor público) — receita recorrente + take-rate. Não é premissa da decisão.

Condições para investir (todas obrigatórias)

- Coaph assina contrato como cliente-âncora, separado do instrumento de investimento.

- Investimento trancheado — não desembolso único.

- Cada tranche liberada contra metas reais de adoção e economia comprovada.

- KPIs claros (custo de prepostos antes/depois, horas eliminadas, economia realizada) + comitê mensal Coaph + HealthMatch.

Tranches por resultado (total R$ 1,5 mi)

| Tranche | Valor | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| Tranche 1 | R$ 300–500 mil | Assinatura + início: piloto, implantação, hardening, LGPD, integrações |
| Tranche 2 | ~R$ 500 mil | Economia comprovada ≥ R$ 50 mil/mês |
| Tranche 3 | ~R$ 600 mil | Economia ≥ R$ 100 mil/mês (ou volume operacional equivalente) |

Recomendação: investir SE as condições acima forem atendidas. Para um investidor financeiro puro, ainda é cedo; para a Coaph, é racional — porque há uma economia concreta e mensurável sendo atacada, com downside limitado e upside aberto.